NUTRIPLAN • КОНЦЕПЦИЯ И АНАЛИЗ ПРОЕКТА

**NutriPlan**

Концепция, анализ конкурентов

и начальная структура веб-приложения

**Учебный проект на Django**

Рабочий документ • 9 октября 2026 года

# Содержание

1. Краткое описание проекта

2. Проблема и целевая аудитория

3. Первый концепт и сценарий использования

4. Анализ конкурентов

5. Чем NutriPlan может выделиться

6. Ограничения, риски и границы проекта

7. Проверка востребованности и критерии успеха

8. Технологии и архитектура

9. Начальная структура Django-проекта

10. Модели данных и связи

11. План разработки по этапам

12. Источники и материалы для дальнейшей проверки

# 1. Краткое описание проекта

NutriPlan — планируемое веб-приложение для составления меню на неделю и подготовки списка покупок с учётом бюджета, пищевых предпочтений, известных пользователю ограничений и продуктов, которые уже есть дома.

Главная идея — объединить планирование питания и покупок в одном процессе: пользователь задаёт условия, получает подходящее меню, а приложение рассчитывает общие количества ингредиентов, ориентировочную стоимость и список того, что необходимо купить.

| *Основная гипотеза проекта: пользователю полезнее не просто список рецептов, а меню, которое реально можно приготовить в рамках заданного бюджета с минимальными лишними покупками.* |

| --- |

## Краткая карточка проекта

| **Параметр** | **Описание** |

| --- | --- |

| Название | NutriPlan (рабочее название) |

| Формат | Адаптивное веб-приложение |

| Основная технология | Python + Django |

| Целевая аудитория | Люди, которым нужно проще планировать питание и контролировать расходы на продукты |

| Главный результат | План питания на неделю + объединённый список покупок + ориентировочная стоимость |

| Первая версия (MVP) | Профиль, ограничения, каталог рецептов, меню, список покупок и расчёт бюджета |

| Возможное развитие | AI-помощник, учёт запасов, цены магазинов, ссылки/интеграции с доставкой |

# 2. Проблема и целевая аудитория

## 2.1. Какую проблему решает приложение

Планирование еды на несколько дней часто требует сразу нескольких действий:

решить, что готовить в каждый день недели;

проверить, подходят ли блюда по предпочтениям и ограничениям;

подсчитать нужное количество ингредиентов и порций;

проверить, какие продукты уже есть дома;

составить список покупок и оценить итоговую стоимость;

избежать ситуации, когда куплены большие упаковки, а часть продуктов остаётся невостребованной.

NutriPlan должен сократить количество ручных расчётов и переключений между рецептами, заметками и магазинами. Это предполагаемая проблема аудитории, а не доказанный факт о спросе: востребованность необходимо проверить.

## 2.2. Предполагаемая целевая аудитория

| **Группа** | **Потребность** | **Что важно в продукте** |

| --- | --- | --- |

| Студенты и люди с ограниченным бюджетом | Питаться разнообразно, не выходя за лимит расходов | Простые рецепты, доступные продукты, понятная стоимость |

| Занятые люди | Тратить меньше времени на планирование | Меню на несколько дней, автоматический список покупок |

| Люди с пищевыми предпочтениями или ограничениями | Быстро исключать нежелательные продукты | Фильтры по ингредиентам, прозрачный состав рецептов |

| Домохозяйства и пары | Планировать общие покупки | Изменение числа порций и объединение ингредиентов |

## 2.3. Ценность для пользователя

Экономия времени на выборе блюд и составлении списка.

Более предсказуемые расходы благодаря оценке корзины до покупки.

Меньше повторных покупок уже имеющихся продуктов.

Удобное исключение неподходящих ингредиентов.

Возможность менять блюда и видеть, как это влияет на список и стоимость.

# 3. Первый концепт и сценарий использования

## 3.1. Первый концепт

Пользователь регистрируется, указывает бюджет на неделю, количество порций, пищевые предпочтения, аллергены или другие продукты, которые нужно исключить, и при желании отмечает продукты, имеющиеся дома. Система выбирает рецепты из проверяемого каталога, формирует меню, объединяет одинаковые ингредиенты и рассчитывает ориентировочную стоимость.

## 3.2. Основной пользовательский сценарий

Регистрация или вход в аккаунт.

Заполнение профиля: предпочтения, число порций, бюджет, исключаемые ингредиенты.

При необходимости — добавление продуктов из домашнего запаса.

Создание меню на 7 дней из доступного каталога рецептов.

Просмотр меню: блюдо, время приготовления, порции, ингредиенты и инструкция.

Замена блюда, если оно не подходит.

Автоматическое объединение ингредиентов по всему меню.

Вычитание продуктов, которые уже есть дома.

Расчёт ориентировочной стоимости и отображение списка покупок.

Отметка купленных продуктов или переход по внешней ссылке на магазин, если она доступна.

## 3.3. Что входит в первую версию (MVP)

| **Функция** | **Включить в MVP?** | **Комментарий** |

| --- | --- | --- |

| Регистрация и авторизация | Да | Можно использовать стандартную систему Django. |

| Профиль и пищевые предпочтения | Да | Собирать только данные, нужные для работы приложения. |

| Каталог рецептов | Да | Небольшой контролируемый набор рецептов для демонстрации. |

| Меню на неделю | Да | На первом этапе достаточно алгоритма на правилах. |

| Объединённый список покупок | Да | Суммировать одинаковые ингредиенты с учётом порций. |

| Расчёт бюджета | Да | Считать по демонстрационному каталогу цен и показывать, что цена ориентировочная. |

| Домашний запас продуктов | Желательно | Можно реализовать после базового списка покупок. |

| Генерация через AI | Не обязательно | Добавлять после работающего базового алгоритма. |

| Медицинская карта и анализы | Нет | Слишком высокая сложность и ответственность для первой версии. |

| Автоматический заказ продуктов | Нет | Нужны официальные API, условия доступа и обработка заказа. |

# 4. Анализ конкурентов

На рынке уже существуют сервисы для меню, рецептов, пищевых ограничений и списков покупок. Поэтому сами по себе персонализация меню, фильтр по аллергенам или автоматический список покупок не являются уникальными преимуществами. Сравнение ниже основано на публичных страницах продуктов; набор функций, тарифы и доступность по странам могут меняться.

| **Сервис** | **Что уже предлагает** | **Вывод для NutriPlan** |

| --- | --- | --- |

| Eat This Much | Автоматические планы питания по предпочтениям, бюджету и расписанию; цели питания; списки покупок; учёт продуктов, которые уже есть дома. | Прямой конкурент по автоматизации меню и бюджету. Нужно выделяться качеством расчёта корзины и локальным сценарием покупок. |

| Samsung Food | Сохранение рецептов, недельный план, список покупок, совместное планирование и заказ через доступных партнёров. | Подтверждает, что связка «рецепт → меню → покупки» уже привычна пользователям. |

| Mealime | Персонализация плана, исключение аллергенов и нежелательных продуктов, рецепты и объединённый список покупок. | Фильтры и удобство списка — ожидаемые функции, а не достаточная дифференциация. На сайте отображается сообщение о прекращении работы 21 октября 2026 года; статус нужно перепроверить. |

| Lifesum | Планы питания и рецепты с учётом целей, предпочтений и настроек пользователя; дневник питания и показатели рациона. | Сильнее ориентирован на пищевые привычки и отслеживание питания, чем на оптимизацию стоимости всей корзины. |

| Календарь рецептов (RuStore) | Планирование меню, рецепты и автоматическое создание списка покупок. | Локальный пример приложения, закрывающего базовый сценарий планирования. |

| Мой здоровый рацион | Категория приложений для дневника питания и анализа рациона; конкретные текущие функции нужно отдельно проверить. | Полезный ориентир для анализа русскоязычных приложений, но не следует считать его прямым аналогом без тестирования. |

## 4.1. Что видно из сравнения

Меню на неделю и каталог рецептов уже есть у ряда конкурентов.

Список покупок, сформированный из меню, также является распространённой функцией.

Некоторые сервисы учитывают бюджет и продукты, которые пользователь уже имеет дома.

Персонализация по целям питания и пищевым ограничениям тоже встречается на рынке.

Возможность заказа через партнёров зависит от региона, магазина и условий интеграции.

| *Вывод: не стоит заявлять, что NutriPlan — первое приложение с персональным меню, аллергенами или списком покупок. Потенциальное отличие нужно формулировать конкретнее и проверять на одинаковых сценариях.* |

| --- |

## 4.2. Ссылки на страницы конкурентов

Eat This Much — автоматический планировщик: https://www.eatthismuch.com/

Eat This Much — меню и список покупок: https://www.eatthismuch.com/meal-planning-with-grocery-list

Samsung Food — meal planner: https://samsungfood.com/meal-planner/

Samsung Food — основной сайт: https://samsungfood.com/

Mealime — основной сайт: https://www.mealime.com/

Lifesum — как работает сервис: https://lifesum.com/how-it-works

Календарь рецептов — RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/me.lwwd.mealplan

# 5. Чем NutriPlan может выделиться

## 5.1. Основная гипотеза дифференциации

**Совместная оптимизация меню и покупательской корзины.**

NutriPlan должен не просто выбрать подходящие блюда, а попытаться подобрать их так, чтобы весь список покупок получился дешевле и практичнее: учитывать уже имеющиеся продукты, суммировать ингредиенты, учитывать упаковки и предлагать замены при превышении бюджета.

## 5.2. Возможные отличия

| **Идея** | **Как может работать** | **Приоритет** |

| --- | --- | --- |

| Оптимизация общей корзины | Выбирать комбинацию рецептов по стоимости всех необходимых покупок, а не оценивать каждое блюдо изолированно. | Главный |

| Учёт домашних запасов | Вычитать имеющиеся продукты из требуемого количества ингредиентов. | Высокий |

| Учёт упаковок и остатков | Показывать, сколько нужно купить упаковок и что останется после приготовления. | Высокий |

| Замены ради бюджета | Предлагать альтернативный ингредиент или рецепт, если корзина превышает лимит. | Высокий |

| Понятное объяснение выбора | Показывать, почему выбран рецепт: цена, использование имеющихся продуктов, соответствие фильтрам. | Средний |

| Локальные цены и магазины | В будущем сравнивать доступные цены конкретных магазинов и давать внешние ссылки. | Средний/поздний |

| AI как помощник | Помогать с формулировками предпочтений и предлагать варианты, но проверять результат программными правилами. | Поздний |

## 5.3. Пример, который можно показать на защите

Условия теста: бюджет 2 500 рублей на неделю, два человека, исключён один ингредиент, дома уже есть рис, масло и специи. Система должна составить меню, посчитать недостающие ингредиенты, оценить стоимость и показать, какие продукты останутся. Затем тот же набор условий проверяется обычным ручным подбором рецептов или простым алгоритмом без оптимизации.

Сравнивать следует не только итоговую цифру, но и соблюдение ограничений, количество лишних покупок, разнообразие блюд и время, необходимое для составления плана. Не нужно заранее обещать экономию в процентах — её следует измерить.

# 6. Ограничения, риски и границы проекта

## 6.1. Медицинские данные и безопасность

Для MVP не нужно загружать анализы, ставить диагнозы или автоматически трактовать медицинские показатели.

Пользователь может вручную отметить пищевые ограничения и продукты, которых нужно избегать.

Аллергены следует обрабатывать консервативно: если состав рецепта неизвестен или неоднозначен, не считать блюдо безопасным.

Предупреждение в интерфейсе должно пояснять, что приложение не заменяет врача и не гарантирует отсутствие перекрёстного контакта аллергенов.

Не собирать лишние сведения о здоровье; ограничить доступ к профилю и не выводить личные данные публично.

## 6.2. AI и достоверность

AI не должен быть единственным источником расчёта стоимости, количества ингредиентов или проверки аллергенов. Модель может ошибаться или придумывать ингредиенты. Надёжнее использовать AI для рекомендаций и текста, а ключевые проверки выполнять обычным программным кодом по структурированному каталогу рецептов.

## 6.3. Магазины и доставка

Автоматический заказ через Самокат, Купер или Яндекс Лавку — отдельная интеграционная задача. Наличие сайта или приложения не означает, что у разработчика есть открытый API для формирования корзины и оформления заказа. В учебной версии разумнее сделать список покупок и внешние ссылки, если они доступны, а интеграции реализовывать только после проверки официальных условий доступа. Не следует обещать оформление заказа в один клик до фактической реализации.

## 6.4. Цены и доступность продуктов

Стоимость зависит от магазина, региона, скидок и даты проверки. В MVP допустим демонстрационный каталог с явно обозначенными примерными ценами. В дальнейшем понадобится источник актуальных цен и обработка отсутствующих товаров и замен.

# 7. Проверка востребованности и критерии успеха

## 7.1. Что проверить до большой разработки

Поговорить хотя бы с 5–10 потенциальными пользователями, которые сами планируют покупки и питание.

Спросить, как они планируют меню сейчас, что занимает больше всего времени и как контролируют бюджет.

Показать простой прототип: форма условий, пример меню и список покупок.

Уточнить, что важнее: экономия времени, минимальная цена, разнообразие, исключение ингредиентов или заказ в магазине.

Проверить, готовы ли люди пользоваться таким инструментом регулярно, а не только один раз.

## 7.2. Метрики учебного прототипа

| **Метрика** | **Как измерять** |

| --- | --- |

| Соблюдение ограничений | Доля меню без запрещённых ингредиентов в тестовом наборе. |

| Точность списка покупок | Сверить рассчитанные количества с суммой ингредиентов выбранных рецептов. |

| Стоимость корзины | Сравнить рассчитанную корзину для базового и оптимизированного меню на одном каталоге цен. |

| Лишние покупки | Посчитать продукты, которые не используются в меню, и остатки с учётом упаковок. |

| Разнообразие | Проверить повторяемость блюд и основных ингредиентов в течение недели. |

| Удобство | Попросить тестировщика выполнить сценарий и отметить ошибки/затраченное время. |

| *Цель эксперимента — не доказать заранее, что продукт лучше всех конкурентов, а проверить, даёт ли выбранная оптимизация измеримое преимущество на понятном тестовом наборе.* |

| --- |

# 8. Технологии и архитектура

| **Технология** | **Назначение** | **Решение для начала** |

| --- | --- | --- |

| Python | Язык программирования | Использовать установленную стабильную версию, совместимую с выбранной версией Django. |

| Django | Backend, маршруты, формы, ORM, авторизация и административная панель | Основной фреймворк. |

| SQLite | База данных для разработки | Достаточно для первого учебного прототипа. |

| HTML + CSS | Структура и оформление страниц | Простые шаблоны Django. |

| Bootstrap | Адаптивные UI-компоненты | Опционально для ускорения интерфейса. |

| Git | История изменений | Использовать с самого начала. |

| python-dotenv | Загрузка переменных окружения | Подключать при появлении секретных настроек/API-ключей. |

| AI API | Дополнительные рекомендации или генерация текста | Не включать в базовый каркас; добавить позднее. |

## 8.1. Общая схема работы

Браузер пользователя отправляет запрос Django.

Django проверяет авторизацию, введённые данные и ограничения.

Модуль планирования выбирает рецепты из базы.

Модуль списка покупок суммирует ингредиенты и вычитает домашние запасы.

Модуль бюджета рассчитывает примерную стоимость по каталогу цен.

Шаблон Django показывает меню, список и итоговую оценку.

Важно: в первой версии не требуется сложная микросервисная архитектура. Один Django-проект с несколькими приложениями проще для разработки, тестирования и объяснения на защите.

# 9. Начальная структура Django-проекта

## 9.1. Подготовка окружения

Пример команд для Windows PowerShell. Команды запускаются в папке, где будет храниться проект.

py -m venv .venv

.venv\Scripts\Activate.ps1

python -m pip install --upgrade pip

pip install django python-dotenv

django-admin startproject nutriplan .

python manage.py startapp accounts

python manage.py startapp recipes

python manage.py startapp planner

python manage.py startapp shopping

python manage.py migrate

python manage.py createsuperuser

python manage.py runserver

Если проект создаётся в другой среде или команда PowerShell для активации не работает, команды нужно адаптировать под используемую оболочку. Версию Python и совместимость с выбранной версией Django следует проверить перед установкой.

## 9.2. Рекомендуемое дерево папок

nutriplan_project/

├── manage.py

├── .gitignore

├── .env # локальные секреты; не добавлять в Git

├── requirements.txt

├── nutriplan/ # настройки и главный URL-конфиг

│ ├── __init__.py

│ ├── settings.py

│ ├── urls.py

│ ├── asgi.py

│ └── wsgi.py

├── accounts/ # пользователь, профиль, настройки

│ ├── migrations/

│ ├── models.py

│ ├── forms.py

│ ├── views.py

│ ├── urls.py

│ └── admin.py

├── recipes/ # рецепты и ингредиенты

│ ├── migrations/

│ ├── models.py

│ ├── views.py

│ ├── urls.py

│ └── admin.py

├── planner/ # меню и алгоритм подбора

│ ├── migrations/

│ ├── models.py

│ ├── services.py

│ ├── views.py

│ └── urls.py

├── shopping/ # список покупок и цены

│ ├── migrations/

│ ├── models.py

│ ├── services.py

│ ├── views.py

│ └── urls.py

├── templates/

│ ├── base.html

│ ├── accounts/

│ ├── recipes/

│ ├── planner/

│ └── shopping/

└── static/

├── css/

├── js/

└── img/

## 9.3. Что включить в settings.py

Добавить приложения accounts, recipes, planner и shopping в INSTALLED_APPS.

Настроить TEMPLATES так, чтобы Django находил общую папку templates.

Указать язык интерфейса: LANGUAGE_CODE = 'ru-ru'.

Указать часовой пояс проекта; для учебной версии выбрать подходящий регион и оставить USE_TZ = True.

В режиме разработки использовать SQLite. Настройки production не копировать бездумно из debug-конфигурации.

Не хранить секретный ключ, пароли и API-ключи в открытом репозитории.

| *Важное решение по пользователям: для первой версии проще использовать встроенную модель User Django и отдельную модель Profile с OneToOneField. Если действительно нужен собственный User, его лучше определить до первых миграций, иначе смена модели усложнит проект.* |

| --- |

## 9.4. Файл .gitignore

.venv/

venv/

__pycache__/

*.py[cod]

db.sqlite3

.env

staticfiles/

media/

.idea/

.vscode/

# 10. Модели данных и связи

Ниже — предварительная схема. Это не готовый код моделей, а план сущностей, который стоит согласовать до реализации.

| **Модель** | **Основные поля** | **Связи / назначение** |

| --- | --- | --- |

| Profile | user, weekly_budget, servings, dietary_preferences | OneToOne с User. Хранит настройки, нужные приложению. |

| ExcludedIngredient | profile, ingredient | Список ингредиентов, которые пользователь исключает. |

| Ingredient | name, unit, category | Справочник продуктов и единиц измерения. |

| Recipe | title, description, instructions, prep_time, servings | Карточка рецепта. |

| RecipeIngredient | recipe, ingredient, quantity | Связующая модель с количеством ингредиента в рецепте. |

| MealPlan | user, start_date, created_at, budget_limit | План меню на период. |

| PlannedMeal | meal_plan, recipe, date, meal_type, servings | Рецепт, выбранный для конкретного дня и приёма пищи. |

| PantryItem | user, ingredient, quantity | Продукты, которые уже есть дома. |

| ProductPrice | ingredient, store_name, price, package_quantity, checked_at | Демонстрационная или обновляемая цена продукта. |

| ShoppingListItem | meal_plan, ingredient, required_quantity, bought | Рассчитанная потребность и статус покупки. |

## 10.1. Логика расчёта списка покупок

Получить все рецепты, выбранные в меню.

Пересчитать ингредиенты каждого рецепта с учётом числа порций.

Сложить количества одинаковых ингредиентов, предварительно согласовав единицы измерения.

Вычесть количество соответствующего продукта из домашнего запаса.

Если цены учитывают упаковки, рассчитать необходимое число упаковок округлением вверх.

Сложить стоимость товаров и показать, где используются приблизительные цены или отсутствуют данные.

Пример: для двух блюд нужно 300 г риса и 200 г риса — общий расход 500 г. Если дома есть 150 г, купить нужно 350 г. Если магазин продаёт только упаковки по 1 кг, стоимость покупки считается за одну упаковку, а оставшееся количество можно показать отдельно.

## 10.2. Где хранить бизнес-логику

Расчёты лучше выносить из views.py в отдельные функции/модули services.py. Так их легче проверять тестами и использовать повторно. Views должны принимать запрос, проверять права доступа, вызывать сервис и передавать результат шаблону.

# 11. План разработки по этапам

| **Этап** | **Результат** | **Готово, когда…** |

| --- | --- | --- |

| 1. Каркас | Создан Django-проект, приложения, базовые настройки и Git. | Сервер запускается, главная страница открывается. |

| 2. Пользователь | Регистрация, вход, выход, профиль. | Пользователь может сохранить и изменить настройки. |

| 3. Рецепты | Модели рецептов, ингредиентов, админ-панель и начальный каталог. | Рецепты можно добавлять и просматривать. |

| 4. Меню | Создание меню на 7 дней с учётом базовых фильтров. | В меню не попадают рецепты с явно запрещёнными ингредиентами. |

| 5. Покупки | Объединение ингредиентов и вычитание домашнего запаса. | Расчёт подтверждается тестовыми примерами. |

| 6. Бюджет | Каталог цен и итоговая оценка корзины. | Стоимость рассчитывается предсказуемо и помечена как ориентировочная. |

| 7. Интерфейс | Удобные страницы меню, рецептов и списка покупок. | Основной сценарий проходит без инструкций разработчика. |

| 8. Проверка | Тестовые сценарии, исправления, демонстрационные данные. | Нет критических ошибок в типовых сценариях. |

| 9. Дополнения | AI, актуальные цены или ссылки на магазины. | Добавляются только после проверки доступности и пользы. |

## 11.1. Приоритеты

Не пытаться реализовать всё одновременно. Сначала нужно добиться одного полностью работающего сценария: пользователь задаёт бюджет и ограничения → получает меню → получает корректный список покупок и расчёт стоимости. Это уже можно демонстрировать и описывать в курсовом проекте.

# 12. Источники и материалы для дальнейшей проверки

Ссылки ниже использованы как отправная точка для первичного конкурентного анализа. Перед включением окончательных выводов в пояснительную записку стоит открыть страницы повторно, проверить актуальные функции, тарифы, регионы работы и дату доступа.

Eat This Much — официальный сайт: https://www.eatthismuch.com/

Eat This Much — планы и список покупок: https://www.eatthismuch.com/meal-planning-with-grocery-list

Samsung Food — планировщик меню: https://samsungfood.com/meal-planner/

Samsung Food — официальный сайт: https://samsungfood.com/

Samsung Food Help — работа с планировщиком: https://support.samsungfood.com/hc/en-us/articles/35369657798548-Getting-Started-with-Meal-Planner

Mealime — официальный сайт (на странице указано сообщение о завершении работы): https://www.mealime.com/

Mealime Support — руководство по планированию: https://support.mealime.com/article/151-getting-started-guide

Lifesum — описание сервиса: https://lifesum.com/how-it-works

Lifesum Help — условия планов питания: https://help.lifesum.com/en/article/requirements-for-all-the-meal-plans-mnl9gp/

Календарь рецептов — карточка в RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/me.lwwd.mealplan

Django — официальный сайт: https://www.djangoproject.com/

Django — документация: https://docs.djangoproject.com/

Python — загрузки: https://www.python.org/downloads/

# Итог

NutriPlan — реалистичная тема для учебного веб-приложения на Django, если ограничить первую версию понятным сценарием и не начинать с медицинского AI или реального оформления заказов. Наиболее перспективная гипотеза отличия — оптимизация общей покупательской корзины с учётом бюджета, запасов дома, упаковок и остатков. Её нужно проверить на тестовых данных и в разговорах с потенциальными пользователями.

Рабочая формулировка цели: разработать веб-приложение для автоматизированного составления недельного меню и списка покупок с учётом бюджета, пищевых предпочтений и домашних запасов продуктов, а также оценить качество расчёта стоимости и полноту списка.

Учебный проект • Рабочая версия • 09.10.2026